

**15 Ocak 2025 Tarihli ve 32783 (Mükerrer) Sayılı Resmî Gazetede Yayımlanan**

BATMAN İLİ 2025 YILI YATIRIM PROGRAMI

**BATMAN İLİ 2025 YILI YATIRIMLARININ SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SIRA NO** | **SEKTÖRÜ** | **PROJE ADEDİ** | **PROJE TUTARI (TL)** | **2024 YILI SONU**  **KÜMÜLATÜF HARCAMA (TL)** | **2025 YILI ÖDENEĞİ (TL)** |
| 1 | EĞİTİM- YÜKSEK ÖĞRETİM | 11 | 322.913.000 | 153.442.000 | 110.001.000 |
| 2 | EĞİTİM-KÜLTÜR | 2 | 143.599.000 | 0 | 3.601.000 |
| 3 | KONUT | 1 | 155.000.000 | 0 | 100.000.000 |
| 4 | MADENCİLİK | 1 | 46.133.000 | 0 | 46.133.000 |
| 5 | SANAYİ TEKNOLOJİ | 1 | 1.342.289.000 | 92.000.000 | 71.925.000 |
| 6 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | 1 | 825.000.000 | 0 | 28.000.000 |
| 7 | SAĞLIK | 3 | 3.646.198.448 | 1.227.518.448 | 1.000.000.000 |
| 8 | ULAŞTIRMA-HABERLEŞME | 12 | 50.415.918.964 | 14.464.710.865 | 3.549.057.000 |
| **TOPLAM** | | **32** | **56.897.051.412** | **15.937.671.313** | **4.908.717.000** |

**BATMAN İLİ 2025 YILI YATIRIMLARI**

SEKTÖRÜ : KONUT

PROJE SAHİBİ : JANDARMA KONUL KOMUTANLIĞI

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROJE NO** | **PROJE ADI** | **YERİ** | **KARAKTERİSTİĞİ** | **BAŞLAMA BİTİŞ**  **YILI** | **PROJE TUTARI** | | **2024 YILI SONU KÜMÜLATÜF HARCAMA** | | **2025 YILI YATIRIMI** | |
| **DIŞ KREDİ** | **TOPLAM** | **DIŞ KREDİ** | **TOPLAM** | **DIŞ KREDİ** | **TOPLAM** |
| 2023-G00-  193136 | Lojman Yapımı | Batman | Lojman (32 Daire,  4.437 m²) | 2023-2027 | - | 155.000.000 | - | - | - | 100.000.000 |
| **TOPLAM** | | | | |  | **155.000.000** |  |  |  | **100.000.000** |

SEKTÖRÜ : MADENCİLİK

PROJE SAHİBİ : TPAO GN. MD.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROJE NO** | **PROJE ADI** | **YERİ** | **KARAKTERİSTİĞİ** | **BAŞLAMA BİTİŞ**  **YILI** | **PROJE TUTARI** | | **2024 YILI SONU KÜMÜLATÜF HARCAMA** | | **2025 YILI YATIRIMI** | |
| **DIŞ KREDİ** | **TOPLAM** | **DIŞ KREDİ** | **TOPLAM** | **DIŞ KREDİ** | **TOPLAM** |
| 2025800·248705 | Enerji Verimliliği ve Karbon Emisyonlarının Azaltımı Çalışmaları | Batman | Etüt-Proje, müşavirlik, Makine Teçhizat | 2025-2025 | - | 46.133.000 | - | - | - | 46.133.000 |
| **TOPLAM** | | | | |  | **46.133.000** |  |  |  | **46.133.000** |

SEKTÖRÜ : İMALAT-KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK

PROJE SAHİBİ : SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAK.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROJE NO** | **PROJE ADI** | **YERİ** | **KARAKTERİSTİĞİ** | **BAŞLAMA BİTİŞ**  **YILI** | **PROJE TUTARI** | | **2024 YILI SONU KÜMÜLATÜF HARCAMA** | | **2025 YILI YATIRIMI** | |
| **DIŞ KREDİ** | **TOPLAM** | **DIŞ KREDİ** | **TOPLAM** | **DIŞ KREDİ** | **TOPLAM** |
|  | Batman OSB (5. Tevsii) | Batman | İnşaat (1 adet), OSB Arıtma Tesisi (1 adet) | 2017-2028 | - | 1.342.289.000 | - | 92.000.000 | - | 71.925.000 |
| **TOPLAM** | | | | |  | **1.342.289.000** |  | **92.000.000** |  | **71.925.000** |

SEKTÖRÜ : DKH-İKTİSADİ-GELEN İDARE

PROJE SAHİBİ : İÇİŞLERİ BAK.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROJE NO** | **PROJE ADI** | **YERİ** | **KARAKTERİSTİĞİ** | **BAŞLAMA BİTİŞ**  **YILI** | **PROJE TUTARI** | | **2024 YILI SONU KÜMÜLATÜF HARCAMA** | | **2025 YILI YATIRIMI** | |
| **DIŞ KREDİ** | **TOPLAM** | **DIŞ KREDİ** | **TOPLAM** | **DIŞ KREDİ** | **TOPLAM** |
|  | Batman Merkez Hükümet Konağı | Batman | Hükümet Konağı (1 adet, (16.500 m²) | 2025-2027 | - | 825.000.000 | - | - | - | 28.000.000 |
| **TOPLAM** | | | | |  | **825.000.000** |  |  |  | **28.000.000** |

SEKTÖRÜ : EĞİTİM-KÜLTÜR

PROJE SAHİBİ : GAP İDARESİ,KÜLTÜR TURİZM BAK.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROJE NO** | **PROJE ADI** | **YERİ** | **KARAKTERİSTİĞİ** | **BAŞLAMA BİTİŞ**  **YILI** | **PROJE TUTARI** | | **2024 YILI SONU KÜMÜLATÜF HARCAMA** | | **2025 YILI YATIRIMI** | |
| **DIŞ KREDİ** | **TOPLAM** | **DIŞ KREDİ** | **TOPLAM** | **DIŞ KREDİ** | **TOPLAM** |
|  | Sason Kütüphanesi | Batman | Proje Desteği | 2025-2025 | - | 3.600.000 | - | - | - | 3.600.000 |
|  | Gercüş İlçe Halk Kütüphanesi | Batman | Kütüphane (2.000 m²) | 2025-2027 |  | 139.999.000 | - | - | - | 1.000 |
| **TOPLAM** | | | | |  | **143.599.000** |  |  |  | **3.601.000** |

**SEKTÖRÜ : SAĞLIK**

PROJE SAHİBİ : SAĞLIK BAKANLIĞI / BATMAN ÜNİVERSİTESİ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROJE NO** | **PROJE ADI** | **YERİ** | **KARAKTERİSTİĞİ** | **BAŞLAMA BİTİŞ YILI** | **PROJE TUTARI** | | **2024 YILI SONU KÜMÜLATÜF HARCAMA** | | **2025 YILI YATIRIMI** | |
| **DIŞ KREDİ** | **TOPLAM** | **DIŞ KREDİ** | **TOPLAM** | **DIŞ KREDİ** | **TOPLAM** |
| 2022100-  188393 | Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesi (593) | Batman | Etüt-Proje, Hastane  İnşaatı (14.475 m²) | 2022-2027 |  | 477.580.000 | - | 49.900.000 | - | 85.000.000 |
| 2025I100-  240366 | Muhtelif İşler | Batman | Makine-Teçhizat | 2025-2025 |  | 15.000.000 | - | - | - | 15.000.000 |
| 2011500-  145185 | Batman Devlet Hastanesi | Batman | Hastane İnşaatı (500  Yatak,100.000 m²) | 2015-2027 |  | 3.153.618.448 |  | 1.177.618.448 |  | 900.000.000 |
| **TOPLAM** | | | | |  | **3.646.198.448** |  | **1.227.518.448** |  | **1.000.000.000** |

SEKTÖRÜ : ULAŞTIRMA-HABERLEŞME – DEMİRYOLU ULAŞTIRMASI

PROJE SAHİBİ : TCDD GN. MD.-KGM

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROJE NO** | **PROJE ADI** | **YERİ** | **KARAKTERİSTİĞİ** | **BAŞLAMA**  **BİTİŞ YILI** | **PROJE TUTARI** | | **2024 YILI SONU KÜMÜLATÜF HARCAMA** | | **2025 YILI YATIRIMI** | |
| **DIŞ KREDİ** | **TOPLAM** | **DIŞ KREDİ** | **TOPLAM** | **DIŞ KREDİ** | **TOPLAM** |
|  | Yolçatı- Diyarbakır Kurtalan,  Diyarbakır-Mazıdağı Hat Modernizasyon | Batman, Diyarbakır, Elâzığ, Siirt | Elektrifikasyon (372 km), İkinci Hat (70 km), Etüt Proje Sinyalizasyon | 2022-2029 | - | 13.860.720.000 | - | - | - | 2.000 |
|  | Elektrifikasyon | Batman, Diyarbakır, Elâzığ, Siirt | Elektrifikasyon (372 km), Etüt-Proje | 2022-2029 | - | 4.791.360.000 |  |  |  | 1.000 |
|  | Sinyalizasyon- ve Telekomünikasyon | Batman, Diyarbakır, Elâzığ, Siirt | Etüt-Proje, Sinyalizasyon (372 km) | 2022-2029 |  | 9.069.360.000 |  |  |  | 1.000 |
|  | Silvan-Malabadi-H. Köprü-11.Bl.Hd. | Batman,  Diyarbakır, Siirt | BSK (87 km) | 1973-2028 | - | 3.271.905.018 | - | 1.644.844.984 | - | 336.331.000 |
| 2018E04-  208296 | Batman İli Merkez İlçesi PERPİRA  Köprüleri | Batman,  Diyarbakır | Köprü Onarımı (0,20 km) | 2018-2028 | - | 258.000.000 | - | 202.755.000 | - | 10.000 |
| 2016E04-  207964 | Batman-(Silvan-Kozluk) Ayr. | Batman | BY BSK (28 km) | 2016-2028 | - | 350.702.479 | - | 256.183.574 | - | 71.237.000 |
| 2020E04-  208261 | (Diyarbakır-Mardin) Ayr.-Bismil-  Batman | Batman,  Diyarbakır | BY BSK (66 km) | 2020-2028 | - | 882.628.758 | - | 440.341.808 | - | 192.310.000 |
| 2022E04-  207989 | Batman Geçişi (Diktepe Varyantı) | Batman | BY BSK (7,90 km), Köprü  (325 m) | 2022-2028 | - | 1.024.406.106 | - | 104.804.499 | - | 168.165.000 |
| 201D00-  1363 | Reşat Baysal Varyantı (38) | Batman, Siirt | BY BSK (21,30 km), TY  BSK (3 km) | 2018-2027 | - | 1.786.693.999 | - | 1.337.887.000 | - | 1.000.000 |
| 201D00-  1363 | Ilısu Barajı Deplase Yolları | Batman, Mardin, | 2A Standardında Karayolu (30 km), Bölünmüş Yol (77 km), BY BSK (21,30 km), Tek Tüp Karayolu Tüneli (4.502 m), TY BSK (72 km) | 2011-2027 | - | 11.771.693.218 | - | 8.339.650.000 | - | 2.001.000.000 |
| Siirt, Şırnak |
| Gercüş-Dargeçit Fındık | Batman, Mardin,  Şırnak | 2A Standardında  Karayolu (30 km), | 2011-2027 | - | 1.009.004.000 | - | 178.580.000 | - | 400.000.000 |
| Batman-Hasankeyf- Gercüş -Midyat Çevre Yolu | Batman, Mardin | Bölünmüş Yol (77 km) | 2011-2026 | - | 2.339.445.386 | - | 1.959.664.000 | - | 379.000.000 |
| **TOPLAM** | | | | |  | **50.415.918.964** | **-** | **14.464.710.865** | **-** | **3.549.057.000** |

SEKTÖRÜ : EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM PROJE SAHİBİ : BATMAN ÜNİ.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROJE NO** | **PROJE ADI** | **YERİ** | **KARAKTERİSTİĞİ** | **BAŞLAMA**  **BİTİŞ YILI** | **PROJE TUTARI** | | **2024 YILI SONU KÜMÜLATÜF HARCAMA** | | **2025 YILI YATIRIMI** | |
| **DIŞ KREDİ** | **TOPLAM** | **DIŞ KREDİ** | **TOPLAM** | **DIŞ KREDİ** | **TOPLAM** |
| 2024H03-  23378 | Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi | Batman | Etüt-Proje | 2025-2025 | - | 500.000 | - | - | - | 500.000 |
| 2018H05-  41097 | Açık ve Kapalı Spor Tesisleri | Batman | Basketbol Sahası (1 Adet), Makine-Teçhizat, Sen. At. Pis. Put. Sa (1 adet), Tribün  (1.500 seyirci Kapasitesi) | 2018-2026 |  | 21.999.000 | - | - | - | 5.000.000 |
| ---- | Spor Tesisleri | Batman | Basketbol Sahası (1 Adet), Sen. At. Pis. Put. Sa (1 adet), Tribün (1.500 seyirci  Kapasitesi) | 2018-2026 |  | 17.000.000 | - | - | - | 1.000 |
| 2009H03-  1031 | Lojman Yapımı | Batman | Barınma (10 adet) | 2009-2025 |  | 1.000 | - | - | - | 1.000 |
| ----- | Lojman | Batman | Barınma (10 adet) | 2017-2025 |  | 1.000 | - | - | - | 1.000 |
| ----- | Spor Tesislerin Bakım Onarımı | Batman | Bakım-Onarım, Makine-Teçhizat | 2025-2025 |  | 4.999.000 |  |  |  | 4.999.000 |
| 2020H03-  153176 | Kampüs Altyapısı | Batman | Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale  hattı, Telefon hattı | 2020-2025 | - | 184.442.000 | - | 144.442.000 | - | 40.000.000 |
| 2025H03-  258958 | Yayın Alımı | Batman | Basılı Yayın Alımı,  Elektronik Yayın Alımı | 2025-2025 | - | 3.000.000 | - | - | - | 3.000.000 |
| 2025H03-  258965 | Muhtelif İşler | Batman | Bakım Onarım, BİT,  Kesin Hesap, Makine- Teçhizat, T-2 (1 adet) | 2025-2025 | - | 43.999.000 | - | - | - | 43.999.000 |
| 2023K12-  209906 | İhtisaslaşma Projesi | Batman | Donanım, Elektronik Yayın Alımı, Etüt - Proje, Gayri Maddi Hak Alımı, Makine Teçhizat Bakım Onarımı, Teknolojik  Araştırma | 2023-2027 | - | 44.472.000 | - | 9.000.000 | - | 10.000.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025H03-  258962 | Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi | Batman | BİT, Danışmanlık,  Makine-Teçhizat,  Müşavirlik/Kontrollük | 2025-2025 | - | 2.500.000 | - | - | - | 2.500.000 |
| **TOPLAM** | | | | | **-** | **322.913.000** | **-** | **153.442.000** | **.** | **110.001.000** |